Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕЛЬЯМИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО  РАЙОНА

от________________  	                                                                    №__________

с.Цыпка

# Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:

1.  Утвердить  Порядок  проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района  (прилагается).

3.Настоящее  постановление  разместить  на  сайте  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района  (www.velyamin.tuapse.ru).

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  оставляю  за  собой.

5.Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

Глава

Вельяминовского  сельского  поселения

Туапсинского  района                                                      		 А.В.Урванцев

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Вельяминовского  сельского

поселения  Туапсинского  района

от  ____________  №______

ПОРЯДОК

проведения  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района  (далее  –  муниципальные  программы),  позволяющие  оценить  степень  достижения  планируемых  целей  и  задач  муниципальной  программы,  исходя  из  реально  полученных  (достигнутых)  конечных  и/или  промежуточных  результатов  как  по  отдельным  мероприятиям  и  подпрограммам,  так  и  по  программе  в  целом.

2.  Оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ  осуществляют  ответственные  исполнители  (исполнители)  по  каждой  подпрограмме  муниципальной  программы,  в  соответствии  с  критериями  оценки  эффективности  реализации  подпрограммы  муниципальной  программы  согласно  приложению  к  настоящему  Порядку.

3.  Оценка  Эффективности  реализации  муниципальных  программ  осуществляется  по  формуле:

ЭФ  =  (пэф  1+  пэф  2  +  …)  /  n,  где:

ЭФ – эффективность  реализации  муниципальной  программы;
пэф – оценка  эффективности  реализации  подпрограммы  в  баллах;
n  –  число  подпрограмм  муниципальной  программы.

4.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ  исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.
         В  зависимости  от  полученной  оценки  эффективности  муниципальные  программы распределяются следующим образом:
        -программы,  оценка  которых  составляет  менее  50  баллов,  признаются  неэффективными;
       -программы, оценка которых  составляет  от  50  до  80  баллов,  признаются умеренно эффективными;
       -программы,  оценка  которых  составляет  от  80  до  100  баллов,  признаются  эффективными.

5.  Ответственные  исполнители  муниципальных  программ  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,  направляют ведущему  специалисту  по финансам администрации  Вельяминовского  сельского  поселения  Туапсинского  района  заполненную  таблицу  согласно  приложению  к  настоящему  Порядку,  а  также  расчет  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  по  формуле  согласно  пункту  3  настоящего  Порядка  в  форме  информации.

Ведущий  специалист  –экономист

МКУ  «Централизованная  бухгалтерия

Вельяминовского  сельского

поселения  Туапсинского  района»					    С.С.Подольский

Приложение  к  Порядку
проведения  оценки  эффективности

реализации  муниципальных  программ
Вельяминовского  сельского

поселения  Туапсинского  района

Критерии  оценки  эффективности  реализации  подпрограммы
___________________________________________________
(наименование  подпрограммы)

муниципальной  программы
___________________________________________________
(наименование  муниципальной  программы)
за  _________________год
(отчетный  год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) | отношение основного объема финансирования к фактическому |  | 15 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) | х | х | х |  |

Ведущий  специалист  –экономист

МКУ  «Централизованная  бухгалтерия

Вельяминовского  сельского

поселения  Туапсинского  района»					    С.С.Подольский